Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы управления проектами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. За координацию работы команды и обеспечение своевременного выполнения задач в команде проекта отвечает:

А) спонсор проекта

Б) менеджер проекта

В) бизнес-аналитик

Г) технический специалист

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-3

2. С получением разрешительной документации на строительство связана следующая стадия строительного проекта:

А) инициация

Б) планирование

В) исполнение

Г) завершение

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Наиболее важным для создания эффективной команды является следующий фактор:

А) строгая иерархия подчинения

Б) единообразие взглядов и мнений у всех членов команды

В) четкое распределение ролей и ответственности, а также взаимопонимание между членами команды

Г) конкуренция между членами команды за продвижение по службе

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) Документ, определяющий порядок выполнения работ 2) Формализованная причина для старта проекта 3) Процесс передачи задач от руководителя исполнителю 4) Обмен информацией между участниками проекта | A) Устав проекта Б) План управления проектом В) Коммуникация Г) Бизнес-требование Д) Делегирование |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | Д | В |

Компетенции (индикаторы): УК-3

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) Документ, описывающий требования заказчика к проекту 2) Чертеж, показывающий расположение здания на участке 3) Раздел проектной документации, описывающий электроснабжение 4) Документ, определяющий стоимость строительства | A) Схема планировочной организации земельного участка Б) Раздел “Системы электроснабжения” В) Смета на строительство Г) Техническое задание Д) Раздел “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха” |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) Стиль управления, основанный на единоначалии 2) Инструмент для распределения ролей и ответственности 3) Метод коллективной генерации идей 4) Мотивация, связанная с личным ростом | A) Мотивация, основанная на потребностях самореализации Б) Собрание команды для генерации новых идей В) Процесс передачи задач и полномочий подчиненному Г) Авторитарный стиль Д) Матрица ответственности |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Д | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов процесса планирования коммуникаций в проекте:

А) определение заинтересованных сторон проекта

Б) разработка плана коммуникаций

В) выбор методов и каналов коммуникаций

Г) определение потребностей в информации у каждой стороны

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): УК-3

2.Установите правильную последовательность этапов расчета системы отопления здания с использованием специализированного программного обеспечения:

А) задание параметров ограждающих конструкций (стены, окна, кровля)

Б) расчет теплопотерь здания

В) выбор отопительных приборов и расчет их мощности

Г) ввод данных о климатических условиях

Д) моделирование системы отопления

Правильный ответ: Г, А. Б, Д, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3.Установите правильную последовательность этапов управления конфликтом в коллективе:

А) анализ причин конфликта

Б) разрешение конфликта

В) оценка результатов разрешения конфликта

Г) выявление конфликта

Д) разработка стратегии разрешения конфликта

Правильный ответ: Г, А, Д, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. _________ – это способность эффективно взаимодействовать и общаться с другими членами команды проекта.

Правильный ответ: коммуникация

Компетенции (индикаторы): УК-3

2. На этапе проектирования разрабатывается ________ документация, которая включает в себя все чертежи и спецификации.

Правильный ответ: рабочая

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Процесс передачи задач и полномочий от руководителя к подчиненному называется ___________.

Правильный ответ: делегирование/делегированием

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Как называется процесс выявления и анализа потенциальных проблем в проекте?

Правильный ответ: Управление рисками.

Компетенции (индикаторы): УК-3

2. Как называется документ, подтверждающий соответствие проекта требованиям безопасности?

Правильный ответ: Заключение экспертизы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Какой стиль управления предполагает минимальное вмешательство руководителя?

Правильный ответ: Либеральный

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какие стили управления вы знаете? Какой стиль управления, на ваш взгляд, наиболее эффективен в производственном подразделении и почему?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:  Существуют различные стили управления, такие как авторитарный, демократический, либеральный и ситуационный. Наиболее эффективным в производственном подразделении часто является ситуационный стиль, который предполагает адаптацию стиля управления к конкретной ситуации и уровню развития сотрудников. В некоторых ситуациях может потребоваться более директивный подход, а в других - больше свободы и самостоятельности для сотрудников. Важно учитывать опыт, знания и мотивацию каждого сотрудника.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух компонентов среди перечисленных вариантов: «авторитарный», «демократический», «либеральный», «ситуационный».

Компетенции (индикаторы): ОПК-9