Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технология и организация строительства земляного полотна»

Задание закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Процесс, при котором в верхний слой земляного полотна добавляются специальные добавки для повышения прочности, называется

А) Армирование

Б) Модификация

В) Усиление

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Земляное полотно в автомобильной дороге это

А) Верхний слой дорожного покрытия

Б) Коммуникационные сети, проложенные под дорогой

В) Фундамент дорожной одежды

Г) Важный конструктивный элемент автодороги, фундамент дорожной одежды

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Материалом, используемым для укладки насыпи земляного полотна, является

А) Гравий

Б) Щебень

В) Песок

Г) Все перечисленные материалы

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует два элемента правого столбца.

| 1) | Основные работы при возведении земляного полотна включают в себя? В том числе (выберите 2 варианта) | А) | Разбивочные работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Подготовительные работы при возведении земляного полотна включают в себя, в том числе (выберите 2 варианта) | Б) | Разработка грунта |
|  |  | В) | Транспортировка грунта |
|  |  | Г) | Снятие растительного слоя грунта |
|  |  | Д) | Складирование грунта |
|  |  | Е) | Восстановление грунта |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б, В | А, Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| 1) | Автогрейдеры | А) | применяются в степных, равнинных районах для возведения насыпей из связных грунтов при высоте насыпи Нср=до 0,8 м из одностороннего резерва и до Нср=1,2 м из 2-х сторонних резервов. Длина захватки не <500-600 м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Бульдозеры | Б) | предназначены для планировочных земельных работ и постройки З.П. из боковых резервов при высоте насыпи Н ср 0,5-0,75 м. Наиболее эффективное их использование достигается при длине захватки L=300-500 м. |
| 3) | Скреперы | В) | наиболее эффективны при разработке связных грунтов в боковых резервах при разности отметок верха насыпи – дна резерва до 1,5-2,0 м и при разработке неглубоких выемок |
| 4) | Грейдеры-элеваторы | Г) | целесообразно использовать для возведения насыпей высотой до Н1,5 м из боковых резервов с перемещением грунта на небольшие расстояния (L=10-30 м), а при разработке выемок с L=до 100м. |
|  |  | Д) | обеспечивают высокое качество удаления мусора и имеют хорошие экологические показатели. оборудованы системой регенерации воды, что позволяет в 3-5 раз увеличить продолжительность работы |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

При восстановлении и закреплении трассы, в дополнение к оставленным изыскательным реперам устанавливают доп. реперы:

| 1) | 1. В равнинной местности через | А) | 1 км |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 2. В пересечённой через | Б) | 2 км |
| 3) | 3. В горной через | В) | 3 км |
|  |  | Г) | 10-12 км |
|  |  | Д) | 15-20 км |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Работы по возведению земляного полотна подразделяются на:

А) отделочные; Б) основные; В) подготовительные; Г) укрепительные

Правильный ответ: В, Б, А, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Прочность земляного полотна достигается:

А) своевременным устранением повреждений дорожной одежды в процессе эксплуатации; Б) устройством надежного водоотвода и его содержанием; В) правильным выбором конструкции;

Правильный ответ: (В, Б, А )

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Основные подготовительные работы, проводимые до возведения земляного полотна, включают: восстановление и закрепление трассы,

А) разбивку земляного полотна Б) расчистку дорожной полосы, В) снятие растительного слоя;

Правильный ответ: (Б, А, В )

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Место разработки грунта в карьере называют ___________

Правильный ответ: (забой)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Синтетическим нетканым материалом, широко применяемым в дорожной строительстве, обладающий способностью отделять, фильтровать, усиливать, защищать или сливать воду, является ____________

Правильный ответ: (геотекстиль)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Объемы работ, которые распределены более или менее равномерно по всей дороге и повторяются на отдельных участках, называются___________

Правильный ответ: (линейные работы)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Растительный грунт со всей площади, отведённой для строительства дороги, следует снимать и ___________

Правильный ответ: (складировать в отвалы для последующего использования)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Последовательный метод организации работ по возведению земляного полотна, используется в случаях __________________

Правильный ответ: (ограниченности материально-технических ресурсов)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Технологический прием, обеспечивающий ускорение осадки основания насыпи за счет устройства насыпи на проектную ширину, но при этом временно больше на толщину слоя временной пригрузки называется ____________

Правильный ответ: (метод временной пригрузки)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Оптимальная влажность грунта – это __________________

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: соотношение воды и сухого грунта, при котором достигаются наибольшие эффективность уплотнения, прочность и стабильность.

Критерии оценивания: наличие в ответе полного содержательного соответствия приведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Относительная влажность грунта – ____________________

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: отношение фактической влажности грунта к его влажности на границе текучести

Критерии оценивания: наличие в ответе полного содержательного соответствия приведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Эквивалентный модуль упругости – это ________________

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: характеристика упругих свойств дорожной одежды, численно равная модулю упругости однородного вещества, эквивалентного по размеру прогиба данной конструкции из многослойной дорожной одежды и земляного полотна.

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательной единицы (характеристика упругих свойств дорожной одежды)

Компетенции (индикаторы): ПК-3