Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Сметное дело в строительстве»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Стоимость строительно-монтажных работ – это:

А) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль

Б) прямые затраты, накладные расходы

В) прямые затраты, сметная прибыль

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Определение стоимости строительно-монтажных работ базисно-индексным методом осуществляется с применением:

А) единичных расценок

Б) государственных элементных сметных норм

В) объемов работ

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Первичным документом в сметной документации является:

А) локальная смета

Б) ведомость объемов работ

В) сводный сметный расчет стоимости строительства

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Затраты на оплату труда рабочих, занятых на работах по благоустройству строительных площадок учтены в составе:

А) накладных расходов

Б) прямых затрат

В) сметной прибыли

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | К строительным работам относятся | А) | земляные, бетонные, каменные, монтаж сборных железобетонных конструкций, отделочные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | К специальным строительным работам относятся | Б) | монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения |
|  |  | В) | электромонтажные, монтаж технологического оборудования |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | 1 Затраты, относящиеся к накладным расходам в стоимости СМР | А) | оплата труда административно-хозяйственного персонала, сторожевая охрана строящегося объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 2 За счет сметной прибыли производится | Б) | оплата подрядной организацией налога на имущество, приобретение новых технологий |
|  |  | В) | оплата социальных налогов от средств на оплату труда работников, материальное стимулирование |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | В состав прямых затрат входит | А) | оплата труда рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин, сметная стоимость материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | В состав стоимости строительно-монтажных работ входит | Б) | прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль |
|  |  | В) | сметная стоимость материалов, накладные расходы, |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Сметная документация составляется в определённой последовательности:

А) определение накладных расходов,

Б) вычисление значения прямых затрат,

В) формирование исходной информации,

Г) согласование с заказчиком индивидуальных особенностей строительства,

Д) расчет налога на добавленную стоимость,

Е) нахождение значений сметных нормативов

Правильный ответ: В, Г, Е, Б, А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Определите правильную последовательность при составлении ведомости подсчета объемов работ:

А) подсчет объемов работ с использованием проектных спецификаций

Б) ознакомление с проектными материалами и размещение их в
порядке, наиболее удобном для пользователя
В) подсчет объемов по конструктивным элементам и видам работ, не охваченным при подсчете по спецификации
Г) разработка и заготовка табличных форм, составление
вспомогательных таблиц и подсчетов на типовые изделия,
конструктивные элементы и части здания

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1.Напишите пропущенное слово.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ ресурсным методом применяются сметные нормативы _________________

Правильный ответ: ГЭСН

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ  базисно-индексным  методом применяются  сметные нормативы ______________________

Правильный ответ: расценки

.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

3. Размер средств на непредвиденные работы и затраты установлен в  процентах от стоимости______________________

Правильный ответ: строительства.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Понятие заготовительно- складских расходов и порядок их определения:________

Правильный ответ: расходы подрядных организаций на содержание складского хозяйства в размере 2% по строительным материалам от сметной цены франко-приобъектный склад.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Какая часть заработной платы рабочих учитывается накладными расходами:

Правильный ответ: заработная плата рабочих, выполняющих не капитальные работы

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

3. Начисляемой базой для определения сметной прибыли в локальной смете является:

Правильный ответ: оплата труда рабочих – строителей и механизаторов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

4. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время при составлении сметной документации определяются _по нормам установленным в процентах) _____________

Правильный ответ: от стоимости строительно-монтажных работ

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Как определить стоимость ресурсов при применении ресурсно-индексного метода при бюджетном финансировании?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: стоимость ресурсов определяется по данным размещенным на сайте ФГИС ЦС для для данного региона строительства

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательной единицы «по данным размещенным на сайте ФГИС ЦС»

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2.Что такое заготовительно-складские расходы?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: это расходы подрядных организаций на содержание складского хозяйства объекта строительства

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательной единицы «расходы на содержание складского хозяйства»

Компетенции (индикаторы): ОПК-4