Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Управление проектом информатизации»

### Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой инструмент используется для контроля стоимости проекта?

А) Диаграмма освоенного объема (Earned Value Management, EVM)

Б) Диаграмма Ганта

В) Матрица ответственности

Г) SWOT-анализ

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

2. Что такое WBS (Work Breakdown Structure) в управлении проектами?

А) Метод оценки рисков

Б) Иерархическая декомпозиция работ проекта

В) Инструмент для управления бюджетом

Г) Метод контроля качества OS.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

3. Какой инструмент используется для визуализации зависимостей между задачами проекта?

А) Диаграмма Ганта

Б) Матрица ответственности

В) Диаграмма Исикавы

Г) SWOT-анализ

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

4. Что такое "оценка стоимости проекта"?

А) Процесс определения бюджета проекта

Б) Процесс расчета затрат на выполнение работ проекта

В) Процесс контроля расходов проекта

Г) Процесс анализа рисков проекта

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между понятием и его определением:

| 1) | Гамак | А) | Расписание выполнения работ проекта, содержащее даты начала и окончания каждой работы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Веха | Б) | Вид проектных работ, предназначенный для измерения промежутка времени между двумя контрольными точками в проекте. |
| 3) | Оценка длительности работ | В) | Работа нулевой длительности, которая является значительным событием в проекте и отмечает ключевое состояние, через которое проходит проект. |
| 4) | Календарный план проекта | Г) | Процесс анализа информации о работах проекта и дальнейшего определения их продолжительности. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

2. Установите соответствие между понятием и его определением:

| 1) | Себестоимость | А) | Взаимодействие риска на основные параметры проекта в случае его возникновения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Вероятность риска | Б) | Вероятность, с которой может произойти данное рисковое событие в проекте. |
| 3) | Влияние риска | В) | Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции. |
| 4) | Коммуникация | Г) | Передача сообщения(информации) между двумя и более людьми. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

3. Установите соответствие между понятием и его определением:

| 1) | Сетевые диаграммы проекта | А) | Определение целей и критериев успеха проекта, разработка рабочих схем их достижения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | План по вехам | Б) | Схематическое отображение работ проекта и логических взаимосвязей между ними. |
| 3) | Планирование | В) | Модель реализации проекта. |
| 4) | Результат планирования | Г) | План основных, ключевых событий проекта. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов структуризации проекта:

А) Декомпозиция работ.

Б) Определение целей проекта.

В) Назначение ответственных за каждую задачу.

Г) Разделение проекта на фазы.

Д) Утверждение структуры проекта.

Правильный ответ: Б, Г, А, В, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

2. Установите правильную последовательность шагов для декомпозиции:

А) Определение адекватности оценок.

Б) Определение основных целей.

В) Обеспечение логичности декомпозиции.

Г) Обеспечение полноты и логичности целей.

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

3. Установите правильную последовательность разработки проектно-сметной документации.

А) Составление сметы.

Б) Разработка технического задания.

В) Согласование документации.

Г) Утверждение документации.

Д) Сбор исходных данных.

Правильный ответ: Д, Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

### Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. _______________ – это целенаправленная деятельность, носящая временный характер и имеющая своей целью создание уникального продукта или услуги.

Правильный ответ: Проект.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

2. _______________ – группа взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью.

Правильный ответ: Программа проектов.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

3. _______________ – это использование знаний, практических навыков, методов, технологий и инструментов при реализации проекта для достижения его целей.

Правильный ответ: Управление проектом.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

4. _______________ – это совокупность фаз проекта.

Правильный ответ: Жизненный цикл проекта.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

5. _______________ – это логически взаимосвязанные проектные работы, при выполнении которых реализуется один из результатов проекта.

Правильный ответ: Фазы проекта.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

6. _______________ – это динамическая модель программного проекта, которая отражает последовательность и зависимость работ, необходимых для его успешного завершения.

Правильный ответ: Сетевой график проекта.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

7. _________________ –совокупность операции, выполнение которых приводит к определенному результату.

Правильный ответ: Процесс.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

8. ________________ –убеждение лиц, принимающих решения, в начале фазы или переходе к следующей.

Правильный ответ: Инициация.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. ________________ – это лицо, ответственное за управление проектом.

Правильный ответ: Менеджер проекта / руководитель проекта.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

2. Метод сетевого планирования, используемый для определения продолжительности проекта путем анализа того, какая последовательность работ имеет наименьшую величину резервов времени, называется _______________________________.

Правильный ответ: метод критического пути/ методом критического пути.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

3.Комплекс взаимосвязанных программ для решения определенной проблемы или задачи, подготовленный к реализации как любой вид промышленной продукции, называется: _____________________.

Правильный ответ: программный продукт / программным продуктом.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

4.Работа, которая содержит в себе набор более простых работ и обладающая агрегированными характеристиками входящих в ее состав работ, называется _________________________.

Правильный ответ: подпроект / суммарная работа / подпроектом / суммарной работой.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Изложить ответы на вопросы, касающиеся управления командой.

Тема: «Управление командой в проекте разработки программного обеспечения».

Задачи:

1) Роль команды в проекте.

2) Формирование команды.

3) Распределение ролей и ответственности.

4) Мотивация и коммуникация в команде.

5) Управление конфликтами.

Время выполнения – 60 мин.

Критерии оценивания: развернутое содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

1) Управление командой в проекте разработки программного обеспечения играет ключевую роль в достижении целей проекта. Команда состоит из специалистов разных профилей, таких как разработчики, тестировщики, аналитики и менеджеры, которые совместно работают над созданием продукта.

2) Формирование команды начинается с определения необходимых компетенций и подбора специалистов, которые соответствуют требованиям проекта.

3) Распределение ролей и ответственности позволяет четко определить, кто и за что отвечает, что снижает вероятность дублирования задач и недоразумений.

4) Мотивация команды достигается через создание комфортной рабочей среды, справедливую оценку труда и возможность профессионального роста. Эффективная коммуникация внутри команды и с заинтересованными сторонами обеспечивает своевременное решение проблем и согласованность действий.

5) Управление конфликтами, которые могут возникать из-за различий в мнениях или интересах, требует от менеджера навыков медиации и поиска компромиссов. Успешное управление командой способствует повышению производительности и качества работы.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.

2. Привести ответы на вопросы, касающиеся проектно-сметной документации.

Тема: «Разработка проектно-сметной документации».

Задачи:

1) Цели и задачи проектно-сметной документации.

2) Основные разделы документации.

3) Процесс разработки документации.

4) Утверждение и контроль документации.

5) Роль документации в управлении проектом.

Время выполнения – 60 мин.

Критерии оценивания: развернутое содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

1) Проектно-сметная документация является важным инструментом управления проектом разработки программного обеспечения, так как она определяет цели, задачи, ресурсы и бюджет проекта.

2) Основные разделы документации включают техническое задание, описание архитектуры системы, план работ, смету затрат и график выполнения.

3) Разработка документации начинается с анализа требований заказчика и сбора исходных данных, на основе которых формируются технические и экономические аспекты проекта. Процесс разработки включает согласование с заинтересованными сторонами и внесение корректировок.

4) После утверждения документация становится основой для выполнения работ и контроля за их выполнением.

5) Роль проектно-сметной документации заключается в обеспечении прозрачности, предсказуемости и управляемости проекта. Она также служит инструментом для оценки прогресса и принятия решений в случае отклонений от плана.

Компетенции (индикаторы): ОПК- 8, ОПК- 9, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5.