Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Методы, технологии и практики проектного управления»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Что такое проект?

А) Постоянная деятельность компании, направленная на производство товаров или услуг.

Б) Временная деятельность, направленная на создание уникального продукта, услуги или результата.

В) Планирование бюджета компании.

Г) Долгосрочная стратегия развития бизнеса.

Д) Оценка рисков предприятия.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

2. Выберите один правильный ответ

Основные фазы жизненного цикла проекта включают:

А) Инициация, планирование, исполнение, мониторинг и завершение.

Б) Начало, середина и конец.

В) Анализ, проектирование, тестирование.

Г) Сбор требований, разработка, внедрение.

Д) Исследование рынка, финансовый анализ, реализация.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

3. Выберите один правильный ответ

Кто является основным ответственным лицом за успешную реализацию проекта?

А) Заказчик.

Б) Команда проекта.

В) Руководитель проекта.

Г) Инвестор.

д) Исполнитель.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

4. Выберите один правильный ответ

Какие основные ограничения существуют в управлении проектом? Это:

А) Время, деньги, ресурсы.

Б) Качество, количество, безопасность.

В) Риски, изменения, неопределенность.

Г) Технологии, персонал, инфраструктура.

Д) Клиенты, конкуренция, экономика.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

5. Выберите один правильный ответ

Основной документ, который определяет цели, объем работ, бюджет и сроки проекта, называется:

А) Устав проекта.

Б) Бизнес-план.

В) Техническое задание.

Г) Отчет о выполнении.

Д) Договор.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

6. Выберите один правильный ответ

Основная цель управления стоимостью проекта заключается в:

А) Оптимизации затрат на проект.

Б) Увеличении прибыли от проекта.

В) Контроле расходов в рамках утвержденного бюджета.

Г) Минимизации рисков финансовых потерь.

Д) Улучшении качества работы команды.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

7. Выберите один правильный ответ

К основным методам оценки стоимости проекта относятся:

А) Экспертная оценка, параметрическая оценка, аналоговая оценка.

Б) Финансовый анализ, аудит, отчетность.

В) Анализ затрат, анализ выгод, анализ эффективности.

Г) Оценка рисков, прогнозирование, сценарный анализ.

Д) Мониторинг, контроль, корректировка.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

8. Выберите один правильный ответ

Основное назначение бюджета проекта — это:

А) Определение объема финансирования.

Б) Установление сроков выполнения работ.

В) Оценка квалификации исполнителей.

Г) Контроль за качеством выполненных работ.

Д) Распределение ресурсов между участниками проекта.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

9. Выберите один правильный ответ

Что из перечисленного не относится к факторам, влияющим на стоимость проекта?

А) Сроки выполнения проекта.

Б) Объем выполняемых работ.

В) Уровень квалификации участников проекта.

Г) Текущие экономические условия.

Д) Психологический климат в команде.

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

Время выполнения: 2 мин.

10. Выберите один правильный ответ

Основным инструментом контроля стоимости проекта является:

А) SWOT-анализ.

Б) PERT-диаграмма.

В) Бюджет проекта.

Г) Матрица ответственности.

Д) Карта рисков.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

Время выполнения: 2 мин.

11. Выберите нескольких правильных ответов

Какие элементы включает организационная структура проекта?

А) Управляющий комитет.

Б) График проекта.

В) Ресурсные планы.

Г) Коммуникационные каналы.

Д) Роли и обязанности членов команды.

Е) План управления рисками.

Ж) Финансовая документация.

З) Бюджет проекта.

И) Описание процессов управления проектом.

К) Члены проектной группы.

Правильные ответы: А, Г, Д, И, К

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

12. Выберите нескольких правильных ответов

Какие типы организационных структур используются в проектах?

А) Функциональная.

Б) Проектная.

В) Матричная.

Г) Адаптивная.

Д) Гибкая.

Е) Линейная.

Ж) Смешанная.

З) Временная.

И) Стратегическая.

К) Операционная.

Правильные ответы: А, Б, В, Ж

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

13. Выберите нескольких правильных ответов

Какие преимущества имеет функциональная организационная структура?

А) Высокая степень специализации сотрудников.

Б) Четкое распределение обязанностей.

В) Повышенная гибкость.

Г) Быстрая адаптация к изменениям.

Д) Легкость координации внутри подразделений.

Е) Эффективное использование ресурсов.

Ж) Возможность масштабирования.

З) Поддержание стандартов качества.

И) Низкий уровень бюрократии.

К) Быстрое принятие решений.

Правильные ответы: А, Д, З

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

14. Выберите нескольких правильных ответов

Какие недостатки характерны для матричной структуры?

А) Сложность координации между различными подразделениями.

Б) Высокий уровень бюрократии.

В) Необходимость дублирования функций.

Г) Возможность конфликтов между руководителями.

Д) Отсутствие четкого распределения полномочий.

Е) Низкая мотивация сотрудников.

Ж) Ограниченная гибкость.

З) Затруднения в принятии решений.

И) Невозможность масштабирования.

К) Недостаток ресурсов.

Правильные ответы: А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

15. Выберите нескольких правильных ответов

Какие роли могут быть включены в организационную структуру проекта?

А) Менеджер проекта.

Б) Разработчики программного обеспечения.

В) Руководители отделов.

Г) Специалисты по качеству.

Д) Инженеры-конструкторы.

Е) Администраторы баз данных.

Ж) Аналитики данных.

З) Архитекторы решений.

И) Тестировщики.

К) Финансовые аналитики.

Правильные ответы: А, Г, З

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

16. Выберите нескольких правильных ответов

Какие методы используются для расчета эффективности инвестиций в проекте?

А) Метод окупаемости (PP).

Б) Метод чистой приведенной стоимости (NPV).

В) Внутренняя норма доходности (IRR).

Г) Индекс рентабельности инвестиций (PI).

Д) Учетная ставка.

Е) Дисконтированный срок окупаемости (DPP).

Ж) Аннуитет.

З) Амортизация.

И) Анализ чувствительности.

К) Фактор риска.

Правильные ответы: А, Б, В, Г, Е

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

17. Выберите нескольких правильных ответов

Какие показатели учитываются при расчете чистой приведенной стоимости (NPV)?

А) Первоначальные инвестиции.

Б) Потоки денежных средств (Cash Flows).

В) Ставка дисконтирования.

Г) Налоги.

Д) Срок реализации проекта.

Е) Инфляция.

Ж) Валюта проекта.

З) Капиталовложения.

И) Кредитоспособность.

К) Доходность аналогичных проектов.

Правильные ответы: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

18. Выберите нескольких правильных ответов

Какие факторы влияют на внутреннюю норму доходности (IRR)?

А) Размер первоначальных вложений.

Б) Темпы роста доходов.

В) Уровень инфляции.

Г) Длительность инвестиционного периода.

Д) Процентная ставка банка.

Е) Тип проекта (коммерческий/некоммерческий).

Ж) Общие затраты на эксплуатацию.

З) Политические риски.

И) Налоговая нагрузка.

К) Изменение цен на сырье.

Правильные ответы: А, Г, И

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

19. Выберите нескольких правильных ответов

Какие этапы входят в процесс оценки экономической эффективности проекта методом NPV?

А) Прогнозирование потоков денежных средств.

Б) Расчет ставки дисконтирования.

В) Оценка текущей стоимости будущих денежных потоков.

Г) Выбор наилучшего варианта инвестирования.

Д) Подготовка бизнес-плана.

Е) Определение срока окупаемости.

Ж) Анализ чувствительности проекта.

З) Проведение финансового анализа.

И) Принятие решения об инвестициях.

К) Составление графика выплат.

Правильные ответы: А, Б, В, Ж

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

20. Выберите нескольких правильных ответов

Какие параметры учитываются при оценке индекса рентабельности инвестиций (PI)?

А) Величина начальных инвестиций.

Б) Приведенная стоимость будущих поступлений.

В) Количество участников проекта.

Г) Период окупаемости.

Д) Величина амортизационных отчислений.

Е) Чистая прибыль после налогообложения.

Ж) Уровень риска проекта.

З) Ставка дисконтирования.

И) Дивидендная политика.

К) Экономический рост региона.

Правильные ответы: А, Б, З

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Соотнесите инструменты контроля качества с их описанием. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Описание инструментов: | Инструменты контроля качества: |
| --- | --- |
| 1) Используется для выявления основных причин проблем. | A) Диаграммы Парето |
| 2) Показывают зависимость одной переменной от другой. | Б) Гистограммы |
| 3) Применяются для отслеживания изменений во времени. | В) Контрольные карты |
| 4) Используются для графического представления частотных распределений. | Г) Диаграммы рассеяния |
| 5) Помогают определить ключевые проблемы среди множества факторов. | Д) Диаграммы Исикавы (рыбьи кости) |

Правильный ответ: 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

2. Соотнесите процессы управления качеством с их описаниями. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Описания процессов: | Процессы управления качеством: |
| --- | --- |
| 1) Процесс систематической независимой оценки системы управления качеством. | A) Планирование качества |
| 2) Процесс улучшения текущих методов и процедур для повышения уровня качества. | Б) Обеспечение качества |
| 3) Процесс определения стандартов и критериев качества для проекта. | В) Контроль качества |
| 4) Процесс проверки соответствия продуктов и услуг установленным требованиям. | Г) Улучшение качества |
| 5) Процесс поддержания установленных стандартов качества через процедуры и проверки. | Д) Аудит качества |

Правильный ответ: 1-Д, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Б

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

3. Соотнесите виды аудитов качества с их целями. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Цели аудита: | Виды аудита качества: |
| --- | --- |
| 1) Проверка соответствия продукции установленным требованиям. | A) Внешний аудит |
| 2) Оценка эффективности внутренних процессов и процедур. | Б) Внутренний аудит |
| 3) Независимая проверка соблюдения внешних стандартов и требований. | В) Аудит поставщиков |
| 4) Оценка способности поставщика обеспечивать требуемый уровень качества. | Г) Аудит процессов |
| 5) Оценка соответствия процессов установленным процедурам и стандартам. | Д) Аудит продукции |

Правильный ответ: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4-В, 5-Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

4. Соотнесите принципы управления качеством с их значением. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Значения принципов: | Принципы управления качеством: |
| --- | --- |
| 1) Стремление к улучшению всех аспектов деятельности организации. | A) Ориентация на клиента |
| 2) Основополагающий принцип, предполагающий удовлетворение потребностей клиентов. | Б) Лидерство руководства |
| 3) Принцип, основанный на сборе и анализе объективной информации. | В) Постоянное улучшение |
| 4) Важнейший элемент успеха, заключающийся в вовлечении и поддержке высшего руководства. | Г) Принятие решений на основе фактов |
| 5) Основанный на доверительных отношениях с партнерами, способствующий достижению общих целей. | Д) Взаимовыгодные отношения с поставщиками |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

5. Соотнесите этапы процесса управления изменениями с их действиями. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Действия: | Этапы процесса управления изменениями: |
| --- | --- |
| 1) Внедрение одобренных изменений в проект. | A) Идентификация изменений |
| 2) Определение того, какие изменения необходимы и допустимы. | Б) Оценка влияния изменений |
| 3) Наблюдение за внедрением изменений и их влиянием на проект. | В) Одобрение или отклонение изменений |
| 4) Анализ последствий предложенных изменений для проекта. | Г) Реализация изменений |
| 5) Решение о принятии или отказе от изменений. | Д) Мониторинг и контроль изменений |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

6. Соотнесите типы изменений в проекте с их характеристиками. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Характеристики: | Типы изменений: |
| --- | --- |
| 1) Возникают вследствие непредвиденных обстоятельств. | A) Запланированные изменения |
| 2) Включают модификации технических спецификаций или технологий. | Б) Незапланированные изменения |
| 3) Связаны с изменениями в структуре или составе команды. | В) Технические изменения |
| 4) Вызваны внешними факторами, такими как изменения законодательства. | Г) Организационные изменения |
| 5) Включены в первоначальный план проекта. | Д) Внешние изменения |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д, 5-А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

7. Соотнесите документы управления изменениями с их содержанием. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Содержание документов: | Документы управления изменениями: |
| --- | --- |
| 1) Подробное описание предлагаемых изменений и обоснование их необходимости. | А) Журнал регистрации изменений |
| 2) План мероприятий по управлению изменениями в ходе проекта. | Б) Форма запроса на изменение |
| 3) Список всех зарегистрированных запросов на изменение и их статус. | В) Протоколы совещаний по изменению |
| 4) Предоставляют информацию о последствиях внесенных изменений для проекта. | Г) План управления изменениями |
| 5) Содержат результаты обсуждений и принятые решения относительно изменений. | Д) Отчеты о результатах изменений |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д, 5-В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

8. Соотнесите этапы обработки запросов на изменения с их действиями. Каждый вариант ответа может использоваться только один раз.

| Действия: | Этапы обработки запросов на изменения: |
| --- | --- |
| 1) Внесение изменений в проект согласно принятому решению. | A) Прием запроса на изменение |
| 2) Оценка результатов внедрения изменения. | Б) Анализ запроса на изменение |
| 3) Оценивание воздействия изменения на проект. | В) Принятие решения по запросу |
| 4) Получение и регистрация нового запроса на изменение. | Г) Внедрение изменения |
| 5) Рассмотрение и утверждение или отказ от изменения. | Д) Оценка эффекта изменения |

Правильный ответ: 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А, 5-В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность процессов инициации проекта:

А) Утверждение устава проекта.

Б) Идентификация заинтересованных сторон.

В) Назначение руководителя проекта.

Г) Определение целей и содержания проекта.

Д) Разработка плана управления проектом.

Правильный ответ: Б, Г, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

2. Определите правильную последовательность шагов в процессе планирования проекта:

А) Определение содержания проекта.

Б) Разработка расписания проекта.

В) Оценка ресурсов и затрат.

Г) Определение ключевых этапов проекта.

Д) Создание иерархической структуры работ (WBS).

Правильный ответ: А, Д, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

3. Выберите верную последовательность процессов исполнения проекта:

А) Выполнение работ.

Б) Обеспечение качества.

В) Управление командой проекта.

Г) Управление коммуникациями.

Д) Контроль изменений.

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

4. Укажите правильную последовательность мониторинга и контроля проекта:

А) Измерение фактического прогресса.

Б) Анализ отклонений.

В) Принятие корректирующих действий.

Г) Сравнение фактических результатов с плановыми.

Д) Пересмотр планов.

Правильный ответ: Г, А, Б, В, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

5. Установите верную последовательность завершения проекта:

А) Передача результатов заказчику.

Б) Закрытие контрактов.

В) Формальное закрытие проекта.

Г) Оценка удовлетворенности заказчика.

Д) Завершение административной деятельности.

Правильный ответ: А, Г, В, Д, Б

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

6. Установите правильную последовательность процесса идентификации рисков:

А) Документирование выявленных рисков.

Б) Оценка вероятности возникновения рисков.

В) Определение источников рисков.

Г) Выявление потенциальных рисков.

Д) Классификация рисков.

Правильный ответ: Г, В, Д, Б, А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

7. Определите правильную последовательность шагов в анализе рисков:

А) Качественный анализ рисков.

Б) Количественный анализ рисков.

В) Оценка воздействия рисков.

Г) Ранжирование рисков.

Д) Анализ альтернативных стратегий реагирования.

Правильный ответ: А, В, Г, Б, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

8. Выберите верную последовательность разработки плана реагирования на риски:

А) Разработка стратегии реагирования.

Б) Определение ответственных лиц.

В) Разработка резервов.

Г) Оценка возможностей и угроз.

Д) Оценка целесообразности действий.

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

9. Укажите правильную последовательность мониторинга и контроля рисков:

А) Мониторинг реализации плана реагирования.

Б) Идентификация новых рисков.

В) Регулярный пересмотр реестра рисков.

Г) Анализ результативности принятых мер.

Д) Документация изменений.

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

10. Установите верную последовательность закрытия этапа управления рисками:

А) Заключение по итогам управления рисками.

Б) Подведение итогов по выполненным действиям.

В) Закрытие оставшихся открытых рисков.

Г) Передача документации по управлению рисками.

Д) Итоговый отчет по управлению рисками.

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это период времени, необходимый для выполнения определенной задачи или операции в проекте.

Правильный ответ: Длительность операции

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

2. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это последовательность операций, определяющая минимально возможное время выполнения всего проекта. Любые задержки на критическом пути приводят к задержке окончания проекта.

Правильный ответ: Критический путь

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

3. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это разница между поздним возможным сроком начала операции и ранним возможным сроком её начала. Операции вне критического пути имеют резервы времени.

Правильный ответ: Резерв времени

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

4. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ – это метод сетевого анализа, учитывающий вероятностные оценки длительности операций, позволяющий учитывать неопределённости в проекте.

Правильный ответ: PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

5. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это график, отображающий временные рамки и зависимости между операциями проекта. Широко используется для визуализации календарного плана.

Правильный ответ: Диаграмма Ганта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

6. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это задача или активность, имеющая определённую длительность и требующая ресурсов для своего выполнения.

Правильный ответ: Рабочая операция

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

7. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это процесс составления детального расписания выполнения операций проекта с учётом ограничений по ресурсам, срокам и другим факторам.

Правильный ответ: Календарное планирование

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

8. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ __________ – это детализированный план, показывающий когда и в каком порядке будут выполнены операции проекта, включая даты начала и окончания каждой операции.

Правильный ответ: График выполнения проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

9. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это результат или последствия, достигнутые благодаря успешной реализации проекта. Может включать социальные, экономические, экологические и другие эффекты.

Правильный ответ: Эффект проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

10. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это степень достижения поставленных целей проекта с использованием выделенных ресурсов. Она измеряется соотношением полученного эффекта к затраченным средствам.

Правильный ответ: Эффективность проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

11. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это вероятные события, которые могут повлиять на достижение целей проекта. Управление рисками направлено на снижение негативного воздействия.

Правильный ответ: Риски проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

12. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это процесс анализа и сравнения реальных результатов проекта с запланированными показателями для определения его успешности.

Правильный ответ: Оценка эффективности

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

13. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это процесс регулярного наблюдения и сбора данных о ходе выполнения проекта для своевременного выявления отклонений.

Правильный ответ: Мониторинг проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

14. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ – это разница между фактическим состоянием дел и запланированным ходом проекта. Отклонения могут касаться сроков, бюджета, качества и других показателей.

Правильный ответ: Отклонения

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

15. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это критерии, используемые для оценки эффективности выполнения проекта. Примерами KPI могут быть сроки, бюджет, качество и т.д.

Правильный ответ: Показатели выполнения (KPI)

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

16. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это метод изучения исторических данных проекта для предсказания будущих событий и предотвращения проблем.

Правильный ответ: Анализ тенденций

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

17. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это всестороннее изучение хода выполнения проекта с целью выявления областей для улучшений и принятия необходимых решений.

Правильный ответ: Ревизия проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

18. Заполните пропущенное слово (словосочетание):

__________ __________ – это финальная стадия проекта, включающая проверку достижения целей, оформление документации и передачу результатов заинтересованным сторонам.

Правильный ответ: Закрытие проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Ответьте на вопрос:

Назовите основной показатель, который отражает разницу между дисконтированными денежными потоками от проекта и первоначальными инвестициями.

Правильный ответ: Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV).

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

2. Ответьте на вопрос:

Какой показатель показывает минимальный уровень доходности, при котором проект становится выгодным?

Правильный ответ: Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR).

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

3. Ответьте на вопрос:

Назовите показатель, который оценивает, сколько раз инвестор получит обратно свои вложения в течение жизни проекта.

Правильный ответ: Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI).

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

4. Ответьте на вопрос:

Какой метод позволяет оценить, насколько быстро проект окупится?

Правильный ответ: Срок окупаемости (Payback Period).

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

5. Ответьте на вопрос:

Назовите метод, который учитывает вероятность наступления различных исходов при оценке эффективности проекта.

Правильный ответ: Метод сценариев или анализ чувствительности.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

6. Ответьте на вопрос:

Назовите основной документ, который описывает роли, обязанности и ответственность членов проектной команды.

Правильный ответ: Матрица ответственности (Responsibility Assignment Matrix, RAM).

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

7. Ответьте на вопрос:

Перечислите три основных этапа управления человеческими ресурсами в проекте.

Правильный ответ: Планирование человеческих ресурсов, набор и развитие команды, управление командой.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

8. Ответьте на вопрос:

Назовите основную причину, почему важно проводить регулярные встречи с проектной командой.

Правильный ответ: Для обмена информацией, обсуждения прогресса, решения возникающих проблем и укрепления командного духа.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

9. Ответьте на вопрос:

Как называется процесс, в ходе которого руководитель проекта мотивирует команду на достижение целей проекта?

Правильный ответ: Мотивация команды.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

10. Ответьте на вопрос:

Назовите один из методов разрешения конфликтов в проектной команде.

Правильный ответ: Переговоры, медиация, компромисс или арбитраж.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

11. Ответьте на вопрос:

Назовите основной инструмент контроля качества, который используется для выявления основных причин проблем.

Правильный ответ: Диаграмма Исикавы (Рыбий скелет).

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

12. Ответьте на вопрос:

Перечислите три основных принципа управления качеством.

Правильный ответ: Ориентация на клиента, постоянное улучшение, вовлечение персонала.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

13. Ответьте на вопрос:

Назовите основную цель проведения аудита качества.

Правильный ответ: Оценка соответствия процессов и продуктов установленным стандартам и требованиям.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

14. Ответьте на вопрос:

Опишите основной подход к контролю качества, ориентированный на предотвращение дефектов, а не на их исправление.

Правильный ответ: Предупреждающее управление качеством (например, Six Sigma, Lean).

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Объясните, каким образом учет косвенных затрат влияет на общую стоимость проекта в сервисной деятельности.

Время выполнения: 8 мин.

Ожидаемый результат:

Учет косвенных затрат важен, поскольку они могут значительно влиять на общую стоимость проекта. Косвенные затраты включают такие элементы, как аренда помещений, административные расходы, затраты на обучение персонала и т.п., которые не связаны непосредственно с конкретными услугами или работами. Если эти затраты не учитываются должным образом, реальная стоимость проекта может оказаться завышенной, что приведет к финансовым потерям. Поэтому правильное распределение и включение косвенных затрат в смету проекта позволяет получить более точную картину общей стоимости и лучше управлять бюджетом.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Опишите основные подходы к оценке стоимости проекта в сервисной деятельности.

Время выполнения: 8 мин.

Ожидаемый результат:

Основные подходы к оценке стоимости проекта в сервисной деятельности включают:

1. Подход снизу вверх (Bottom-up estimating) — детальная оценка стоимости каждой отдельной задачи или ресурса с последующим суммированием.

2. Параметрическое оценивание (Parametric estimating) — использование стандартных коэффициентов или формул для оценки стоимости на основании предыдущих проектов.

3. Экспертная оценка (Expert judgment) — привлечение специалистов с опытом в данной области для оценки стоимости.

4. Аналогичное оценивание (Analogous estimating) — сравнение текущего проекта с предыдущими похожими проектами и экстраполяция их стоимости.

5. Моделирование (Simulation) — использование компьютерных моделей для симуляции различных сценариев и оценки стоимости.

Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки и может использоваться в зависимости от специфики проекта и доступности данных.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

3. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Почему важно учитывать риски при управлении стоимостью проектов в сервисной деятельности?

Время выполнения: 8 мин.

Ожидаемый результат:

Учет рисков необходим, потому что они могут существенно повлиять на конечную стоимость проекта. Например, непредвиденные обстоятельства, такие как задержки в поставках, увеличение трудозатрат или изменения в требованиях клиента, могут привести к перерасходу бюджета. Если риски не идентифицированы и не учтены заранее, это может вызвать серьезные финансовые проблемы и негативно сказаться на сроках выполнения проекта. Использование методов управления рисками, таких как создание резервов на непредвиденные обстоятельства и проведение анализа рисков, помогает минимизировать возможные негативные последствия и обеспечить более точное планирование стоимости.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

4. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Поясните, как оптимизация ресурсов может снизить стоимость проекта в сервисной деятельности.

Время выполнения: 8 мин.

Ожидаемый результат:

Оптимизация ресурсов подразумевает эффективное распределение трудовых, материальных и временных ресурсов таким образом, чтобы избежать избыточных затрат и повысить производительность. Это может включать в себя:

1. Рациональное распределение рабочей силы, чтобы избежать перегрузки одних сотрудников и недоиспользования других.

2. Использование современных технологий для автоматизации рутинных задач и сокращения трудозатрат.

3. Минимизацию отходов материалов путем точного планирования закупок и рационального использования имеющихся запасов.

4. Снижение накладных расходов за счет оптимизации административных процессов.

Все эти меры позволяют сократить издержки и улучшить финансовые показатели проекта, делая его более конкурентоспособным и эффективным.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

5. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Опишите процесс управления рисками проекта согласно стандарту PMI PMBOK®. Укажите ключевые этапы процесса и дайте краткое пояснение каждому этапу.

Время выполнения: 8 мин.

Ожидаемый результат:

Процесс управления рисками проекта включает следующие ключевые этапы:

1. Планирование управления рисками: Определение подходов и планирования деятельности по управлению рисками. Включает выбор методов, инструментов и уровней риска, приемлемых для проекта.

2. Идентификация рисков: Выявление конкретных рисков, которые могут повлиять на проект. Используются методы, такие как мозговой штурм, интервью, SWOT-анализ и другие.

3. Качественный анализ рисков: Оценка вероятности возникновения каждого идентифицированного риска и степени его влияния на цели проекта. Определяются приоритеты рисков для дальнейшего анализа.

4. Количественный анализ рисков: Числовые оценки воздействия рисков на цели проекта. Используется моделирование (например, метод Монте-Карло), чтобы оценить вероятность достижения целей проекта.

5. Планирование реагирования на риски: Разработка стратегий для минимизации негативных последствий и максимизации возможностей. Основные стратегии включают уклонение, передачу, снижение и принятие рисков.

6. Мониторинг и контроль рисков: Наблюдение за выявленными рисками, отслеживание остаточных рисков, идентификация новых рисков и оценка эффективности принятых мер реагирования. Вносятся корректировки в план управления рисками по мере необходимости.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

6. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Перечислите три основные категории рисков проекта и приведите пример каждого из них.

Время выполнения: 8 мин.

Ожидаемый результат:

Основные категории рисков проекта:

1. Технические риски: Связаны с технологическими аспектами проекта.

Пример: Несоответствие продукта техническим требованиям заказчика.

2. Организационные риски: Возникают внутри организации или команды проекта.

Пример: Недостаток ресурсов или квалификации сотрудников.

3. Внешние риски: Обусловлены внешними факторами, неподконтрольными команде проекта.

Пример: Изменение законодательства или экономические кризисы.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

7. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Какие существуют стратегии реагирования на негативные риски? Приведите по одному примеру каждой стратегии.

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат:

Стратегии реагирования на негативные риски включают:

1. Уклонение от риска: Избегание действий, которые приводят к риску.

Пример: Пересмотр сроков выполнения проекта, чтобы избежать перегрузки ресурсов.

2. Передача риска: Передача ответственности за управление риском третьей стороне.

Пример: Заключение страхового полиса для покрытия возможных убытков.

3. Снижение риска: Принятие мер для уменьшения вероятности или воздействия риска.

Пример: Проведение дополнительного тестирования перед выпуском продукта.

4. Принятие риска: Признание существования риска и готовность принять последствия.

Пример: Продолжение работы над проектом даже при наличии известных рисков, так как выгоды превышают возможные потери.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

8. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Объясните разницу между качественным и количественным анализом рисков. Какие методы используются в каждом из них?

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат:

Разница между качественным и количественным анализом рисков заключается в следующем:

1. Качественный анализ рисков: Фокусируется на оценке субъективной значимости рисков путем определения их вероятности и воздействия. Это помогает расставить приоритеты среди выявленных рисков. Методы включают:

- Матрицы вероятности и воздействия.

- Интервью экспертов.

- Анализ сценариев.

2. Количественный анализ рисков: Применяет числовые оценки для измерения вероятностного воздействия рисков на проект. Этот подход позволяет получить более точные данные о потенциальных последствиях. Методы включают:

- Дерево решений.

- Метод Монте-Карло.

- Анализ чувствительности.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)