Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Управление проектами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой из этапов проектного управления отвечает за подготовку и обновление всех планов проекта?

А) Оценка рисков

Б) Инициация

В) Планирование

Г) Завершение

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

2. Какой из следующих методов используется для оценки и анализа рисков в проекте?

А) SWOT-анализ

Б) Gantt-диаграмма

В) Метод критического пути

Г) Бенчмаркинг

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

3. В рамках какого процесса осуществляется контроль за выполнением задач проекта?

А) Инициация

Б) Реализация

В) Завершение

Г) Планирование

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

4. Какое определение лучше всего соответствует понятию "заказчик проекта"?

А) Лицо, ответственное за управление проектной командой

Б) Лицо, которое инициирует проект и оплачивает его

В) Член команды, который отвечает за выполнение задач

Г) Специалист, предоставляющий консультации по проекту

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие

| 1) Инициация 2) Планирование 3) Исполнение 4) Контроль и завершение | - Определение проектных требований - Разработка плана - Реализация задач - Оценка результатов и закрытие проекта |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

2. Установите соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) SWOT-анализ 2) Диаграмма Ганта 3) Метод критического пути 4) Риски | - Инструмент для оценки рисков - Визуализация графика выполнения задач - Метод определения самых критических задач - Метод стратегического анализа |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

3. Установите соответствие

| 1) SWOT-анализ 2) Диаграмма Ганта 3) Метод критического пути 4) Риски | - Инструмент для оценки рисков - Визуализация графика выполнения задач - Метод определения самых критических задач - Метод стратегического анализа |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

4. Установите соответствие

| - Менеджер проекта - Команда проекта - Заказчик - -Спонсор | - Лицо, выделяющее финансы - Лицо, ответственное за выполнение - Лицо, контролирующее ход проекта - Лицо, задающее цели |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов проектного управления:

- Выполнение

- Планирование

- Завершение

- Инициация

Правильный ответ: Г,Б,А,В

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

2. Установите правильную последовательность этапов жизненного цикла проекта:

- Оценка рисков

- Подготовка

- Реализация

- Завершение

Правильный ответ: А,Б,В,Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

3. Установите правильную последовательность действий для эффективного управления проектом:

- Определение целей

- Создание графика

- Исполнение задач

- Оценка результатов

Правильный ответ: А,Б,В,Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Проектирование и реализация объектов жилого фонда требует тщательного __________.

Правильный ответ: планирования.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

2. Важным аспектом управления проектами является __________ ресурсов.

Правильный ответ: управление.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

3. В процессе модернизации коммунальной инфраструктуры необходимо учитывать __________ требований клиентов.

Правильный ответ: изменения.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

4. Методология __________ помогает оценить риски, связанные с реализацией проекта.

Правильный ответ: управления рисками.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

5. Стейкхолдеры проекта могут включать __________, органы власти и местное население.

Правильный ответ: инвесторов.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1 Основной целью управления проектами является __________ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Правильный ответ: удовлетворение.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

2. Для оценки выполнения проекта используются методики __________ и мониторинга.

Правильный ответ: оценки.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

3. Ключевыми показателями успешности проекта могут быть __________ и сроки его реализации.

Правильный ответ: бюджет.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

4. Важно проводить __________ анализа рынка перед началом реализации проектов в жилищном хозяйстве.

Правильный ответ: исследование.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

5. Одной из форм финансирования проектов в сфере ЖКХ является __________ от правительства.

Правильный ответ: субсидия

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите классификацию проектов

Время выполнения 20 минут

Критерий оценивания: наличие в ответе – по времени, по масштабу, по области применения, по степени неопределенности,

Ожидаемый ответ: Проекты могут классифицироваться по различным критериям, и каждая классификация помогает лучше понять характер проекта и подходы к его управлению. Вот несколько подходов к классификации проектов:

1. По временным рамкам

Краткосрочные проекты: Проекты с длительностью до одного года.

Долгосрочные проекты: Проекты, которые осуществляются на протяжении нескольких лет.

2. По масштабу

Малые проекты: Проекты с ограниченным бюджетом и небольшой командой.

Средние проект: Проекты со средними ресурсами и сроками.

Крупные проекты: Проекты с большими бюджетами и многочисленными участниками.

3. По области применения

Строительные проекты: Строительство зданий, инфраструктуры и т.д.

Информационные технологии: Разработка программного обеспечения, внедрение систем и т.д.

Социальные проекты: Проекты, направленные на улучшение качества жизни, образования и здоровья населения.

4. По степени неопределенности

Стандартные проекты: Проекты с определенными требованиями и предсказуемыми результатами.

Инновационные проекты: Проекты, требующие экспериментов и инновационных подходов.

5. По типу финансирования

Государственные проекты: Финансируемые государственными учреждениями.

Частные проекты: Реализуемые частными компаниями.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2

2. Перечислите основные стадии жизненного цикла проекта.

Время выполнения 20 минут

Критерий оценивания: наличие в ответе – инициация, планирование, исполнение, контроль и мониторинг, закрытие.

Ожидаемый ответ: Жизненный цикл проекта — это последовательность этапов, которые проходит проект от его инициирования до завершения. Жизненный цикл проекта обычно состоит из следующих основных фаз:

1. Инициация:

Определение целей и задач проекта.

Выявление заинтересованных сторон.

Проведение предварительного анализа жизнеспособности.

Разработка Устава проекта, который описывает основные параметры и ограничения.

2. Планирование:

Детализированное планирование всех аспектов проекта: объем, время, стоимость, качество, риски и ресурсы.

Составление расписания и определение ключевых этапов.

Разработка плана управления рисками и коммуникациями.

3. Исполнение:

Реализация планов, выполнение задач и работ.

Управление командой проекта, контроль за выполнением задач.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и отчетность.

4. Контроль и мониторинг:

Отслеживание хода выполнения проекта по сравнению с планом.

Выявление отклонений и принятие корректирующих мер.

Проведение регулярных отчетов и встреч с командой и заинтересованными сторонами.

5. Закрытие:

Завершение всех работ и задач проекта.

Оценка результатов, анализ успехов и неудач.

Передача результата проекта заказчику.

Документирование уроков, извлеченных в ходе выполнения проекта, и закрытие всех формальностей.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-2