Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Ценообразование и сметы в городском строительстве и хозяйстве»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Стоимость строительно-монтажных работ – это…

А) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль

Б) прямые затраты, накладные расходы

В) прямые затраты, сметная прибыль

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Сметная стоимость строительства –это…

А) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, стоимость прочих затрат

Б) стоимость строительных работ, стоимость оборудования, стоимость прочих затрат

В) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. Определение стоимости строительно-монтажных работ базисно-индексным методом осуществляется с применением…

А) государственных элементных сметных норм

Б) единичных расценок

В) объемов работ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4. Определение стоимости строительно-монтажных работ ресурсным методом осуществляется с применением…

А) единичных расценок

Б) объемов работ

В) государственных элементных сметных норм

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

5. Прямые затраты состоят из…

А) затраты на оплату труда рабочих, эксплуатацию строительных машин и механизмов, сметную стоимость материалов, изделий и конструкций

Б) затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, сметную стоимость материалов, изделий и конструкций

В) затраты на оплату труда рабочих, сметную стоимость материалов, изделий и конструкций

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

6. Количество материальных ресурсов необходимых для выполнения строительно-монтажных работ определяется по…

А) сметных цен на материальные ресурсы

Б) таблицам сборников государственных элементных сметных норм сборникам

В) сборникам единичных расценок

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

7. Первичным документом в сметной документации является…

А) локальная смета

Б) ведомость объемов работ

В) сводный сметный расчет стоимости строительства

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| - Затраты, относящиеся к накладным расходам в стоимости СМР - За счёт сметной стоимости производства | А) оплата труда административно-хозяйственного персонала, сторожевая охрана строящегося объекта Б) оплата подрядной организацией налога на имущество, приобретение новых технологий В) оплата социальных налогов от средств на оплату труда работников, материальное стимулирование |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Установите соответствие:

| - В состав прямых затрат входят - В состав стоимости строительно-монтажных работ входит | А) оплата труда рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин, сметная стоимость материалов Б) сметная стоимость материалов, накладные расходы В) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. Установите соответствие:

| - Какие сметные нормативы применяются при определении стоимости СМР ресурсным методом - Какие сметные нормативы используются при определении сметной стоимости СМР базисно - индексным методом | А) Федеральные единичные расценки -2001 Б) Государственные элементные сметные нормы В) Федеральные единичные расценки - 2022 |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4.  Установите соответствие:

| 1. Что относится к временным специальным сооружениям, необходимость устройства которых определяется в соответствии с ПОС для конкретного объекта строительства 2. Какие затраты учтены нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений | А) рельсовые пути грузоподъемных кранов и основания под них Б) затраты на возведение, разборку, эксплуатацию не титульных временных зданий и сооружений В) устройство инженерных сетей – водоснабжения, электроснабжения, связи на период строительства объекта |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  Основные этапы процесса ценообразования:

А) Определение спроса

Б) Определение целей ценовой политики

В) Изучение рынка

Г) Анализ и оценка издержек

Д) Анализ предложения и цен конкурентов

Е) Становление окончательной цены

Ж) Выбор метода ценообразования

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д, Е, Ж

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ ресурсным методом применяются сметные нормативы - ____________.

Правильный ответ: государственные элементные сметные нормы

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется при составлении локальной ___________.

Правильный ответ: сметы

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. К сметной документации прилагается и является неотъемлемой частью     - пояснительная __________.

Правильный ответ: записка

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время при составлении сметной документации определяются по нормам, установленным в процентах от стоимости __________.

Правильный ответ: строительно-монтажных работ

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

5. В обязанности подрядчика по договору подряда на выполнение проектных работ входит разработка проектной _______________.

Правильный ответ: документации

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

6. ФЕР предназначены для определения стоимости строительства в базисных   ________________.

Правильный ответ: ценах

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Сметная документация разрабатывается по договору заказчика с _______________.

Правильный ответ: проектировщиком / проектной организацией

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Сметная прибыль в локальной смете определяется по нормативам, установленным в процентах в зависимости от вида ______________.

Правильный ответ: работ / выполняемых работ

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. Затраты на строительство временных зданий и сооружений определяется по нормам, установленным в    ________________.

Правильный ответ: процентах / в процентном отношении

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4. Сметная стоимость строительства объекта определяется при составлении _____________.

Правильный ответ: сметы / объектной сметы

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Что такое заготовительно-складские расходы?

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: студент должен описать что такое заготовительно-складские расходы.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должны прозвучать фразы -

«расходы», «содержание складского хозяйства».

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Когда составляется калькуляция транспортных расходов?

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: студент должен описать, когда составляется калькуляция транспортных расходов.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должна прозвучать фраза -

«когда фактическое расстояние доставки материала превышает учтенное при определении сметной цены материального ресурса».

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. В какой статье учтены затраты на оплату труда рабочих, занятых на некапитальных работах?

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: студент должен описать, в какой статье учтены затраты на оплату труда рабочих, занятых на некапитальных работах.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должна прозвучать фраза -

«в составе накладных расходов».

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8