Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Организация проектной деятельности»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какой из перечисленных документов описывает цели, задачи, бюджет и сроки проекта?

А) устав проекта

Б) отчет о статусе проекта

В) матрица ответственности

Г) журнал рисков

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

2. Что такое «заинтересованные стороны» проекта?

А) только члены команды проекта

Б) только спонсоры проекта

В) все лица и организации, на которых может повлиять проект или которые могут повлиять на проект

Г) только конечные пользователи продукта проекта

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

3. Какая из перечисленных характеристик наиболее важна для эффективного руководителя проекта?

А) умение проводить техническую экспертизу в предметной области проекта

Б) отличные коммуникативные навыки и умение мотивировать команду

В) знание всех деталей проекта

Г) умение выполнять все задачи проекта самостоятельно

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Соотнесите этапы проекта с соответствующими действиями, которые обычно выполняются на каждом этапе:

| Этапы проекта | Действия |
| --- | --- |
| - Инициация | - Разработка детального расписания и бюджета |
| - Планирование | - Оценка результатов и извлечение уроков |
| - Исполнение | - Определение целей и задач проекта |
| - Мониторинг и контроль | - Отслеживание прогресса и внесение корректировок |
| - Завершение | - Реализация задач и управление командой |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Г, 5-Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

2. Соотнесите роли в проектной команде с их основными обязанностями:

| Роли | Обязанности |
| --- | --- |
| - Руководитель проекта | - Выполнение назначенных задач в соответствии с планом |
| - Член команды | - Обеспечение ресурсами и поддержка проекта, утверждение ключевых решений |
| - Заказчик/Спонсор | - Планирование, организация, руководство и контроль выполнения проекта |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

3. Соотнесите типы рисков в проекте со стратегиями реагирования на них:

| Риски | Стратегии |
| --- | --- |
| - Риск срыва сроков | - Резервирование средств, заключение контрактов с фиксированной ценой |
| - Риск увеличения бюджета | - Гибкое планирование, использование итеративной разработки, более тесное взаимодействие с заказчиком |
| - Риск изменения требований | - Более детальное планирование, выделение дополнительных ресурсов, сокращение объема работ |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите этапы управления проектом в правильной последовательности:

- реализация

- планирование

- инициация

- завершение

- контроль

Правильный ответ: В, Б, А, Д, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

2. Расположите этапы процесса управления изменениями в проекте в правильной последовательности:

- оценка влияния изменения

- утверждение или отклонение запроса на изменение

- выявление запроса на изменение

- внесение изменений в проект

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

3. Установите правильную последовательность действий при завершении проекта:

- оценка результатов проекта и извлечение уроков

- подготовка итогового отчета о проекте

- закрытие контрактов и финансовых счетов

- получение формального подтверждения приемки результатов проекта

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Жизненный цикл проекта – это последовательность_______________, через которые проходит проект от начала до передачи результата заказчику.

Правильный ответ: этапов

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

2. Стейкхолдер (stakeholder) – это лицо, которое заинтересовано в ____________________ или компании или влияет на них.

Правильный ответ: проекте

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

3. Синектика – эвристическая стратегия группового ________________ задачи путём ассоциативного мышления, поиска аналогий поставленной задаче.

Правильный ответ: решения

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Краудфандинг – это метод коллективного финансирования проектов, идей или бизнесов, при котором _____________ собираются от большого числа людей через специальные онлайн-платформы.

Правильный ответ: средства / деньги

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

2. Презентация проекта – это предоставление участниками _________________ продукта проектной деятельности и/или информирование о реализации проекта.

Правильный ответ: зрителям / экспертам

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

3. «Шесть шляп мышления» – это ________________ для упорядоченного группового обсуждения и принятия решений. Она помогает командам рассматривать проблему с разных сторон, избегая хаотичных мыслей и улучшая качество анализа.

Правильный ответ: техника / метод

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основных участников проекта.
Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: правильный ответ должен включать минимум пять содержательных элементов.

Ожидаемый результат:

- заказчик

- инициатор проекта

- спонсор (куратор) проекта

- менеджер проекта

- руководитель проекта

- инвестор

- контрактор

- субконтрактор

- органы власти

- потребители конечной продукции

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

2. Назовите невербальные средства взаимодействия с партнерами.

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: правильный ответ должен включать минимум пять содержательных элементов.

Ожидаемый результат:

- мимика

- взгляд

- жесты

- позы

- проксемика

- паралингвистика

- хронемика

- внешний вид

- тактильный контакт

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7

3. Перечислите основные этапы проекта.

Время выполнения – 10 мин.

Критерий оценивания: правильный ответ должен включать минимум четыре содержательных элемента.

Ожидаемый результат:

- инициация

- планирование

- исполнение

- контроль

- завершение

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-7