Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Управление рисками, системный анализ и моделирование»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какой метод сбора данных наиболее эффективен для оценки техногенных рисков?

А) Опрос

Б) Наблюдение

В) Эксперимент

Г) Анализ архивных данных

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

2. Что такое «управление риском»?

A) Объект или деятельность, которые самостоятельно или в комбинации с другими обладают возможностью вызывать повышение риска

Б) Возникновение или изменение специфического набора условий

В) Результат воздействия события на объект

Г) Характеристика возможности и частоты появления события

Д) Меры, направленные на изменение риска

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

3. Что такое «сравнительная оценка риска»?

A) Следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей

Б) Скоординированные действия по руководству и управлению организацией в области риска

В) Любой индивидуум, группа или организация, которые могут воздействовать на риск, подвергаться воздействию или ощущать себя подверженными воздействию риска

Г) Процесс сравнения результатов анализа с критериями риска для определения приемлемости риска

Д) Меры, направленные на изменение риска

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

4. Подверженность риску – это…

А) Ситуация, чреватая возможностью реализации риска

Б) Отношение к риску со стороны руководства

В) Отношение к риску со стороны сотрудников

Г) Любая экономическая ситуация

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Сопоставьте этап управления рисками с действием, которое на нем выполняется.

|  | Этап управления рисками |  | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Идентификация рисков | А) | Оценка вероятности и последствий каждого выявленного риска. |
| 2) | Анализ рисков | Б) | Выявление потенциальных рисков, которые могут повлиять на достижение целей. |
| 3) | Планирование реагирования на риск | В) | Разработка стратегий и мероприятий для минимизации рисков или смягчения их последствий. |
| 4) | Мониторинг и контроль | Г) | Постоянный контроль за рисками и эффективностью принятых мер реагирования. |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

2. Соотнесите методы принятия решений с их характеристиками.

|  | Метод принятия решений |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Принятие решений в условиях определенности | А) | Принятие решения на основе вероятностей и ожидаемых значений. |
| 2) | Принятие решений в условиях риска | Б) | Принятие решений, когда известны все факторы и их последствия. |
| 3) | Принятие решений в условиях неопределенности | В) | Принятие решений, когда информация неполная и неизвестны вероятности. |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

3. Установите соответствие между методами моделирования и их описаниями.

|  | Метод моделирования |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Математическое | А) | Использование физических объектов для имитации работы системы. |
| 2) | Имитационное | Б) | Формализация взаимосвязей между элементами системы с использованием математических формул. |
| 3) | Физическое | В) | Моделирование, основанное на случайных величинах и статистических методах. |
| 4) | Эмпирическое | Г) | Использование данных наблюдений и экспериментов для создания модели. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

4. Установите соответствие между типами систем и их примерами.

|  | Тип системы |  | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Открытая система | А) | Автомобильный двигатель. |
| 2) | Закрытая систем | Б) | Живой организм. |
| 3) | Сложная система | В) | Механические часы. |
| 4) | Простая система | Г) | Компьютерная сеть. |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность шагов при проведении сценарного анализа:

А) Разработка нескольких сценариев (например, оптимистичный, пессимистичный, наиболее вероятный)

Б) Определение ключевых факторов неопределенности

В) Оценка потенциальных последствий для каждого сценария

Г) Разработка стратегий, учитывающих различные сценарии

Д) Выбор наиболее важных сценариев для дальнейшего анализа

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

2. Установите последовательность действий при планировании реагирования на риски:

А) Оценка эффективности предложенных мер реагирования

Б) Выбор оптимальной стратегии реагирования для каждого риска (избежание, передача, снижение, принятие)

В) Разработка планов реагирования на риски, включая конкретные действия и ответственных

Г) Идентификация рисков и их характеристик

Д) Оценка приоритетности рисков

Правильный ответ: Г, Д, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

3. Расположите в правильной последовательности этапы процесса управления рисками:

А) Разработка мер управления

Б) Мониторинг рисков

В) Идентификация рисков

Г) Оценка рисков

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

4. Расположите в правильной последовательности этапы разработки и внедрения системы раннего предупреждения рисков:

А) Установка пороговых значений для ключевых индикаторов риска

Б) Определение ключевых индикаторов риска

В) Анализ данных и выявление сигналов раннего предупреждения

Г) Сбор и мониторинг данных по ключевым индикаторам риска

Д) Тестирование и корректировка системы раннего предупреждения рисков

Е) Разработка планов реагирования на сигналы раннего предупреждения

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Стратегия управления рисками, при которой организация принимает риск и предпринимает действия для уменьшения его влияния, называется ______________.

Правильный ответ: снижение риска / уменьшение риска / смягчение

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

2. Стратегия управления рисками, при которой риск передается третьей стороне, например, страховой компании, называется ______________.

Правильный ответ: передача риска

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

3. Вид моделирования, которое использует математические уравнения для представления сложных систем, называется ______________.

Правильный ответ: математическое моделирование / математическое

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

4. Метод моделирования, который использует имитацию случайных процессов для изучения поведения системы во времени, называется ______________.

Правильный ответ: имитационное моделирование / имитационное

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. В чем разница между риском и проблемой?

Правильный ответ: Риск – это потенциальное событие, которое может произойти, а проблема – это фактическое событие, которое уже произошло и требует немедленного решения.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2).

2. Опишите основные стратегии реагирования на отрицательные риски.

Правильный ответ: Избегание риска, передача риска, снижение риска, принятие риска.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2).

3. Опишите разницу между угрозой и возможностью в управлении рисками.

Правильный ответ: Угроза – негативное событие, возможность – позитивное.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2).

4. В чем заключается важность идентификации рисков на ранних стадиях проекта?

Правильный ответ: Позволяет своевременно разработать стратегии реагирования и снизить потенциальные негативные последствия.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2).

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

- Какие современные тенденции наблюдаются в области управления рисками в техносферной безопасности.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Тенденции:

1) Внедрение цифровых технологий для мониторинга и прогнозирования рисков;

2) Развитие методов оценки рисков на основе машинного обучения;

3) Усиление роли человеческого фактора и культуры безопасности;

4) Интеграция управления рисками в общую систему управления организацией;

5) Развитие методов анализа кибербезопасности промышленных объектов.

Критерии оценивания:	перечислены не менее трех современных тенденций в области управления рисками в техносферной безопасности.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

- Опишите пример реальной аварии или катастрофы, произошедшей в техносфере, и проанализируйте ее с точки зрения управления рисками. Какие ошибки были допущены?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Ответ должен быть основан на реальном примере. Например, авария на Чернобыльской АЭС.

Ошибки: недостаточная культура безопасности, нарушение регламента эксплуатации, конструктивные недостатки реактора, отсутствие эффективной системы аварийной защиты, недостаточная подготовка персонала.

Анализ рисков до аварии не выявил всех потенциальных опасностей и не обеспечил достаточных мер по их предотвращению.

Критерии оценивания:

1. Приведен пример реальной аварии или катастрофы.

2. Перечислены не менее трех ошибок, которые привели к аварии.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

3. Какие стратегии управления рисками существуют в техногенных системах? Охарактеризуйте их и укажите, когда каждая из них наиболее эффективна?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Стратегии управления рисками включают:

Избегание риска – изменение процесса или технологии, чтобы исключить возможность возникновения опасности. Эффективна на стадии проектирования или изменения процесса.

Минимизация риска – принятие мер для снижения вероятности наступления неблагоприятных событий (например, улучшение качества компонентов). Эффективна при текущем управлении эксплуатацией.

Передача риска – страхование или заключение контрактов с третьими лицами для покрытия возможных убытков. Используется для крупных рисков, с которыми трудно бороться напрямую.

Принятие риска – когда последствия возможных отказов приемлемы и не требуют дополнительных затрат. Эффективно для маловероятных и незначительных рисков.

Критерии оценивания:

1. Приведены все четыре стратегии управления рисками: избегание, передача, снижение, принятие.

2. Представлена краткая характеристика каждой стратегии управления рисками.

3. Обозначено, когда каждая из стратегий наиболее эффективна.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)

4. Объясните разницу между понятиями «опасность» и «риск» в техносферной безопасности. Приведите примеры.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Опасность – это потенциальный источник вреда, возможность причинения ущерба. Риск – это мера вероятности реализации этой опасности и тяжести ее последствий. Опасность может существовать без риска, если вероятность ее реализации крайне мала. Т.е. опасность – это то, что может причинить вред.

Риск – это то, насколько вероятно и серьезно будет этот вред.

Управление рисками включает в себя идентификацию опасностей, оценку рисков, связанных с этими опасностями, и внедрение мер для снижения этих рисков до приемлемого уровня. Только понимая эту разницу, можно эффективно управлять безопасностью в техносфере.

Пример:

1. Работа с электрооборудованием. Опасность – поражение электрическим током. Риск поражения электрическим током зависит от напряжения, изоляции, наличия заземления, использования средств индивидуальной защиты и соблюдения правил безопасности. Риск выше при работе с высоким напряжением во влажной среде без средств индивидуальной защиты. Риск – поражение электрическим током при работе с неисправным электрооборудованием.

2. Хранение горючих веществ (бензин). Опасность – возгорание, взрыв. Риск возгорания/взрыва зависит от количества бензина, условий хранения, наличия источников воспламенения и соблюдения правил пожарной безопасности. Риск ниже при хранении в герметичном контейнере вдали от огня.

3. Передвижение на автомобиле. Опасность – дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Риск ДТП зависит от скорости движения, состояния дороги, погодных условий, трафика, технического состояния автомобиля и навыков вождения водителя. Риск выше при превышении скорости в гололед.

4. Работа на высоте. Опасность – падение с высоты. Риск падения с высоты зависит от высоты, наличия ограждений, использования страховочных приспособлений, погодных условий и квалификации работника. Риск выше на большой высоте при сильном ветре без страховки.

Критерии оценивания:

1. Дано определение понятиям «опасность» и «риск» с объяснением разницы между понятиями.

2. Приведено не менее двух примеров.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2)