Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Основы проектной деятельности»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Проектом называется ...

- Совокупность нормативных, технических и организационных документов, на основе которых выполняются работы

- Производственное, техническое или организационное задание, выполняемое группой исполнителей, направленное на достижение определенной цели

- Совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение поставленной цели

- План мероприятий, утвержденный руководителем предприятия или организации

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

2.Определенный набор функций и полномочий в проекте, созданный с целью распределения обязанностей между участниками проекта.

- Роль

- Должность

- Работник

- Генератор идей

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

3. Проект считается завершенным, если:

- Продукт проекта изготовлен

- Спонсор проекта оглашает его завершение

- Продукт проекта перешел в стадию операций

- Проект оправдывает или превышает ожидания его участников

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

4.Результат проекта – это …

- Совокупность отчетов о ходе выполнения запланированных работ проекта

- Некоторая продукция или полезный эффект, создаваемые в ходе реализации проекта

- Перечень использованных при реализации проекта материальных, трудовых и финансовых ресурсов

- Обязательный для выполнения план мероприятий, утвержденный руководителем предприятия или организации

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

Здание закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между типами проектов и их примерами.

|  | Тип проекта |  | Пример проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Организационный проект | А) | Строительство здания или сооружения, внедрение новой производственной линии, разработка программного обеспечения |
| 2) | Экономический проект | Б) | Реформирование существующего или создание нового предприятия, внедрение новой системы управления, проведение международной конференции |
| 3) | Социальный проект | В) | Приватизация предприятия, внедрение системы финансового планирования и бюджетирования, введение новой системы налогообложения |
|  |  | Г) | Реформирование системы социального обеспечения, социальная защита необеспеченных слоев населения, преодоление последствий природных и социальных потрясений |
|  |  | Д) | Проекты, реализуемые сразу в нескольких областях деятельности |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

2.Установите соответствие между ролями участников проекта с их функциями.

|  | Роль |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Руководитель проекта | А) | Тот, кто обеспечивает ресурсами: административными, финансовыми, материальными |
| 2) | Заказчик | Б) | Тот, кто имеет непосредственный интерес в продукте проекта, заказывает его выполнение |
| 3) | Спонсор | В) | Лицо, отвечающее за достижение целей проекта и наделенное для этого достаточными полномочиями; тот, кто несет ответственность за выполнение проекта |
| 4) | Куратор проекта | Г) | Лицо, осуществляющее наблюдение за ходом проекта и предоставление консультаций в ключевых вопросах |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

3.Установите соответствие между видами коммуникаций с их характеристиками.

|  | Вид коммуникации |  | Характеристика коммуникации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вертикальные коммуникации | А) | Взаимодействие руководителей с подчиненными, а также подразделений с разных уровней корпоративной иерархии |
| 2) | Горизонтальные коммуникации | Б) | Поддерживающая бизнес-функция в компаниях, призванная решить стратегические задачи построения эффективной системы взаимодействия между подразделениями и сотрудниками |
| 3) |  | В) | Коммуникация с миром, находящимся за пределами организации, это коммуникация между организацией и внешней средой |
| 4) |  | Г) | Различные формы общения между коллегами, т.е. равными по иерархическому уровню индивидами внутри одного подразделения или между подразделениями |

Правильный ответ: 1А, 2Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

4. Сопоставьте этапы жизненного цикла проекта с их описанием.

|  | Этап жизненного цикла |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Инициация | А) | Выполнение работ, создание результатов проекта |
| 2) | Планирование | Б) | Официальное утверждение начала проекта и определение его основных целей |
| 3) | Исполнение | В) | Определение задач, ресурсов, сроков и бюджета проекта |
| 4) | Завершение | Г) | Формальное закрытие проекта, оценка результатов и извлечение уроков |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

Здание закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.Установите правильную последовательность фаз жизненного цикла проекта.

- Выполнения (реализация и контроль)

- Организация и подготовка

- Инициирование

- Завершение

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

2. Укажите правильную последовательность действий при управлении рисками проекта.

- Разработка планов реагирования на риски

- Идентификация рисков

- Оценка вероятности и влияния рисков

- Мониторинг и контроль рисков

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

3.Укажите правильную последовательность этапов при формировании команды проекта.

- Определение необходимых ролей и навыков

- Оценка имеющихся ресурсов и навыков

- Назначение ролей членам команды

- Обучение и развитие команды

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

4.Укажите правильную последовательность действий при подготовке к презентации проекта.

- Определение ключевых сообщений

- Создание визуального контента (слайдов)

- Репетиция презентации

- Анализ целевой аудитории

Правильный ответ: Г, А, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

Задание открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата надлежащего качества, в ограниченные сроки с использованием ограниченных ресурсов носит название __________.

Правильный ответ: проект

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

2. Документ, который в краткой форме дает ответы на вопросы о том, каковы ваши цели, как вы можете их достигнуть и каких финансовых средств это потребует носит название __________.

Правильный ответ: бизнес-план

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

3. Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из значимых основных или промежуточных результатов проекта – это __________.

Правильный ответ: фаза

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

4. Метод, суть которого заключается в последовательном уточнении задач проекта путем разделения их на подзадачи, на более мелкие и более управляемые называется - __________.

Правильный ответ: декомпозиция

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Как называется измеримое достижение, которое необходимо получить в результате проекта?

Правильный ответ: цель проекта / результат проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

2. Как называется определенный набор функций и полномочий в проекте, созданный с целью распределения обязанностей между участниками проекта?

Правильный ответ: роль / роль в проекте

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

3. Что такое SWOT-анализ и для чего он используется в проектном управлении?

Правильный ответ: анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз / для оценки проекта и окружения

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

4. Какой инструмент используется для визуализации задач проекта, их зависимостей и сроков выполнения?

Правильный ответ: диаграмма Ганта / график Ганта / Gantt Chart

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1.Опишите, чем проект отличается от операционной деятельности. Приведите три примера, иллюстрирующих это различие.

Время выполнения -  10 мин.

Ожидаемый результат:

Проект - это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Операционная деятельность - это непрерывная, рутинная работа, направленная на поддержание существующих процессов и предоставление стандартных услуг.

Пример 1: Разработка нового программного продукта (проект). Техническая поддержка пользователей этого продукта (операционная деятельность).

Пример 2: Строительство нового завода (проект). Производство продукции на существующем заводе (операционная деятельность).

Пример 3: Организация конференции (проект). Проведение регулярных занятий в университете (операционная деятельность).

Критерии оценивания: четкое понимание различий между проектом и операционной деятельностью, подкрепленное конкретными примерами.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

2.Представьте, что вы вступаете в новую команду, где еще не распределены роли. Какие шаги вы предпримете, чтобы определить свою роль, опираясь на методы и нормы социального взаимодействия?

Время выполнения - 20 мин.

Ожидаемый результат:

При вступлении в новую команду без заранее определенных ролей я бы предпринял следующие шаги:

1. Знакомство с командой: сначала я постарался бы узнать своих новых коллег, выяснить их интересы, навыки и опыт. Это поможет мне лучше понять, кто чем занимается и какие роли уже заняты.

2. Анализ потребностей проекта: затем я внимательно рассмотрел бы задачи проекта и определил, какие навыки и компетенции требуются для его успешного завершения. Это даст представление о том, где мои способности могут быть наиболее полезны.

3. Обсуждение с командой: после этого я организовал бы общее собрание, на котором обсудил бы с коллегами наши индивидуальные сильные стороны и ожидания от участия в проекте. Важно дать каждому возможность выразить свое мнение и предложить варианты распределения ролей.

4. Консенсус и компромисс: на основании обсуждений и предложений я бы старался достичь консенсуса относительно распределения ролей. Возможно, придется пойти на некоторые уступки, чтобы учесть интересы и пожелания всех членов команды.

5. Гибкость и адаптация: наконец, я был бы готов к тому, что моя роль может изменяться в процессе работы над проектом. Важно оставаться открытым к новым вызовам и возможностям, а также быть готовым помочь там, где это необходимо.

Таким образом, определение своей роли в новой команде требует сочетания самоанализа, внимательного отношения к нуждам проекта и умения эффективно взаимодействовать с коллегами.

Критерии оценивания: наличие в ответе хотя бы трех их пяти перечисленных шагов

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

3. В одной из рабочих ситуаций возник конфликт между двумя сотрудниками из-за распределения обязанностей. Один считал, что второй выполняет меньше работы, хотя нагрузка была одинаковой. Как бы вы применили указанные ниже этапы для разрешения конфликта?

Основные этапы разрешения конфликта включают:

1. Идентификация конфликта

2. Сбор информации

3. Анализ конфликта

4. Разработка вариантов решения

5. Выбор оптимального решения

6. Реализация решения

7. Оценка результата

Время выполнения - 20 мин.

Ожидаемый результат:

Я применил бы вышеуказанные этапы для разрешения конфликта следующим образом:

1. Идентификация конфликта: определил, что основной причиной конфликта является недовольство сотрудников друг другом из-за неравномерного распределения нагрузки.

2. Сбор информации: провёл беседы с каждым сотрудником отдельно, чтобы услышать их точки зрения и понять, какие аспекты работы вызывают наибольшее напряжение.

3. Анализ конфликта: проанализировал информацию и выявил, что сотрудники имеют разное понимание своих обязанностей, что привело к недопониманию и недовольству.

4. Разработка вариантов решения: предложил несколько вариантов решения, включая пересмотр должностных инструкций, введение системы оценки производительности и организацию регулярных встреч для обсуждения текущих задач.

5. Выбор оптимального решения: вместе с сотрудниками выбрали вариант с пересмотром должностных инструкций и введением системы оценки производительности, поскольку он позволял более чётко разграничить обязанности и контролировать результаты работы.

6. Реализация решения: пересмотрел должностные инструкции и ввёл систему оценки производительности. Убедился, что обе стороны понимают новые правила и готовы следовать им.

7. Оценка результата: через месяц провёл оценку эффективности принятых мер. Конфликт был разрешён, сотрудники стали более удовлетворены своим положением, и производительность увеличилась.

Критерии оценивания: наличие в ответе описания хотя бы четырёх их семи перечисленных шагов

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)

4. Используйте методику SMART для постановки целей проекта по разработке мобильного приложения для доставки еды. Опишите каждую из характеристик SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) и приведите пример конкретной цели для этого проекта.

Время выполнения - 30 мин.

Ожидаемый результат:

Методика SMART используется для постановки эффективных и достижимых целей. Рассмотрим каждую характеристику SMART на примере проекта по разработке мобильного приложения для доставки еды:

Specific (Конкретная)

Цель должна быть четко определенной и понятной всем участникам проекта. Например: разработать мобильное приложение для доставки еды, которое позволит пользователям заказывать блюда из ресторанов и получать их доставку на дом.

Measurable (Измеримая)

Цель должна иметь количественные показатели, позволяющие оценить степень её достижения. Например: достигнуть 10 000 активных пользователей в течение первых трех месяцев после запуска приложения.

Achievable (Достижимая) Цель должна быть реалистичной и выполнимой с учётом имеющихся ресурсов и ограничений. Например: завершить разработку базовой версии приложения в течение шести месяцев, имея в штате пять разработчиков и двух дизайнеров.

Relevant (Актуальная)

Цель должна соответствовать общим целям и стратегии компании, а также быть значимой для текущей рыночной ситуации. Например: увеличить долю рынка доставки еды в регионе на 5% в течение первого года работы приложения.

Time-bound (Ограниченная по времени)

Цель должна иметь чёткий временной горизонт, позволяющий управлять процессом и оценивать прогресс. Например: запустить приложение в RuStore до конца текущего квартала.

Итоговая цель по методике SMART:

Разработать мобильное приложение для доставки еды, которое позволит пользователям заказывать блюда из ресторанов и получать их доставку на дом, с целью достижения 10 000 активных пользователей в течение первых трёх месяцев после запуска. Завершить разработку базовой версии приложения в течение шести месяцев, увеличить долю рынка доставки еды в регионе на 5% в течение первого года работы приложения и запустить приложение в RuStore до конца текущего квартала.

Критерии оценивания: наличие в ответе расшифровки аббревиатуры на русском языке. Формулировка итоговой цели должна содержать все 5 характеристик данной методики

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.3, УК-2.4)